## Slide 1: Arbejdsgruppemøde for Holmen
29. oktober 2017
9.00-11.00
Kalundborg Rådhus, Lok 7

## Slide 2: Dagsorden
Velkomst
Godkendelse af referat fra møde d. 29. september samt indsendte rettelser og kommentarer.
Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Præcisering af kommunens rolle i arbejdsgruppen
  Redegørelse af kommunens økonomi omkring pumpeprojekt i Holmen
  Status på aftale med lodsejer hvor pumpereservoiret skal anlægges
Inspiration fra dige projekt fra Roskilde kommune
Videre drøftelse af partsfordeling
Proces for etablering af pumpelag
Eventuelt/kommende møder

## Slide 3: Orientering fra Kommunen
Opfølgning på punkter fra sidste møde
  Præcisering af kommunens rolle i arbejdsgruppen
  Redegørelse af kommunens økonomi omkring pumpeprojekt i Holmen
  Status på aftale med lodsejer hvor pumpereservoiret skal anlægges

## Slide 4: Inspiration fra dige projekt fra Roskilde kommune

## Slide 5: Videre drøftelse af partsfordeling

## Slide 6: Proces for etablering af pumpelag
Afvanding med pumpe kræver pumpelag efter vandløbsloven. (Digelag efter kystbeskyttelsesloven er når man ønsker beskyttelse mod vand fra søterritoriet)
Udgifter fordeles efter vandløbslovens nytteprincip, dvs. Udgifterne fordeles mellem grundejerne efter den nytte, foranstaltningerne har for den enkelte ejendom.
Fordeling af udgifter kan indbringes for Taksationsmyndighederne, jf. § 24 i vandløbsloven. Bemærk Taksationsmyndighederne bl.a. kan pålægge en part at betale sagsomkostninger til en anden part

## Slide 7: Proces pumpelag
Forslag til projekt (indholdskrav, fx begrundelse, oversigtskort, lodsejerlister, forslag til partsfordeling, tisaplan mv.)
Indhente udtalelser fra andre myndigheder, kommuner mv.
Kommunen skal besluttes om sagen skal fremmes
Offentliggøre projekt i 4 uger
Offentligt møde, indkaldes 4 uger før og 4 ugers indsigelsesfrist bagefter
Tilladeler efter anden lovgivning skal foreligge (fx naturbeskyttelsesloven)
Godkendelse af projektet
Økonomiske forhold indbringes for taksationskommissionen, afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
Ejendomsforhold, rådighedsindskrænkninger tinglyses

## Slide 8: Eventuelt Næste møde November 2017 Mandag den 27. kl. 10.00-12.00